- 自治区湾长制2024年工作要点

为贯彻落实自治区党委、政府关于全面实行湾长制的决策部署，加快推进《中共中央  国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、全国以及全区“十四五”海洋生态环境保护规划的实施，推动我区海洋生态环境质量稳中向好，建设“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”的美丽北部湾（广西），特制定本工作要点。

- 一、加强海洋和海岸带国土空间管控

（一）强化海洋空间开发利用管控。严格实施《广西壮族自治区国土空间规划（2021—2035年）》和北海、防城港、钦州市（以下统称北防钦三市）国土空间总体规划，落实生态环境分区管控要求。全力服务支撑北防钦三市经济运行持续好转，加强用海项目审查审批，注重海洋资源节约和海洋环境保护。编制完成广西海岸带专项规划，严控海岸线开发建设活动，清理整治非法占用自然岸线、沿海滩涂湿地等行为，严守自然岸线保有率，广西大陆自然岸线保有率不低于国家管控目标。严格执行《养殖水域滩涂规划》，依法依规核发养殖证，凭证养殖、合法养殖。落实北海、钦州市国土空间生态保护修复规划，印发实施防城港市国土空间生态保护修复规划。（牵头单位：自治区自然资源厅、海洋局、生态环境厅、农业农村厅按职责分工负责；责任单位：北防钦三市人民政府。以下工作任务均需北防钦三市人民政府落实，不再重复列出）科学合理发展海上风电，避让鸟类主要迁徙通道和迁徙地。（自治区发展改革委、林业局、海洋局、自然资源厅按职责分工负责）

（二）严格围填海管控。除国家重大项目外，全面禁止围填海。加快推进围填海历史遗留问题处置，按照国家部署，努力盘活“存量”，积极推进“已批未填”类和“未批已填”类围填海历史遗留问题处置，严格科学管控重点项目开工建设。（自治区海洋局牵头负责）

- 二、加强陆海污染物排放管制

（三）深入推进入海河流污染防治。持续推进南流江、西门江、白沙河、大榄河等入海河流环境综合治理，确保国家考核断面水质年均值达到国家考核目标要求。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：自治区水利厅、农业农村厅、住房城乡建设厅）

（四）深入推进入海排污口排查整治。按照“有口皆查，应查尽查”的原则，推动北防钦三市2024年3月底前全面核实入海排污口信息，修改完善入海排污口排查报告并报自治区生态环境厅；推动北防钦三市6月底前完成现有排污口存在问题梳理，制定入海排污口整治工作方案并按时序要求推进整治；推动防城港西湾年底前完成70%入海排污口整治。制定自治区入海排污口分级分类管理规定，依法做好入海排污口设置备案。建立入海排污口整治销号制度，推动入海排污口整改销号工作。建立健全入海排污口动态管理台帐，每季度通过全区入河入海排污口管理系统和全国入海排污口监督管理信息化平台更新报送排污口信息。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：自治区工业和信息化厅、住房城乡建设厅、农业农村厅、海洋局、园区办）

（五）提升生活污水收集处理效能。持续推进北防钦三市城镇、镇级生活污水处理设施提质增效，加强污水处理厂日常监管和运维，提高污水处理效能。不断完善城镇污水处理厂配套管网建设，推动城区老旧污水管网更新修复和提升改造。（牵头单位：自治区住房城乡建设厅；配合单位：自治区发展改革委）巩固提升北防钦三市城市黑臭水体治理成效，防止返黑返臭。（牵头单位：自治区住房城乡建设厅；配合单位：自治区生态环境厅）稳步推进各海湾农村生活污水治理和黑臭水体治理，北海、钦州市力争到2024年底基本消除国家监管的农村黑臭水体。（自治区生态环境厅、农业农村厅按职责分工负责）

（六）加强工业污染防治。严格落实固定污染源排污许可制度，推动固定污染源排污许可管理动态更新，强化工业污染物排放管理。（自治区生态环境厅牵头负责）狠抓工业集聚区污水集中处理设施运行监管，防范工业集聚区水环境风险。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：自治区工业和信息化厅、园区办）继续推进北海铁山港A5深海排放工程建设，加快推进防城港、钦州市深海排放工程前期工作和建设。（自治区生态环境厅、发展改革委、海洋局、园区办按职责分工负责）研究制定深海排放异地排污海洋生态补偿制度。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：自治区财政厅）

（七）强化港口船舶污染控制。加强船舶污染物接收、转运及处置联合监管，推动联单制度有效落实，确保船舶污染物规范接收处置。加强船舶污染物与城市公共转运及处置设施的有效衔接。强化船载危险货物和污染危害性货物监督管理。（牵头单位：广西海事局，自治区交通运输厅按职责分工负责；配合单位：自治区生态环境厅、住房城乡建设厅）

（八）强化渔港和渔船污染整治。对标对表防城港市国家级渔港经济区三年期建设任务，基本完成智慧渔港、平安渔港、绿色渔港建设，渔港经济区雏形基本形成。推动实现渔港环境整治常态化、管理长效化。（牵头单位：自治区农业农村厅；配合单位：自治区园区办）

（九）全面加强海水养殖污染防治。继续贯彻落实《关于加强海水养殖生态环境监管的意见》。（自治区生态环境厅、农业农村厅按职责分工负责）严格执行海水养殖环评准入机制，严格落实广西地方标准《海水养殖尾水排放标准》要求，开展广西海水养殖尾水处理技术模式调查。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：自治区农业农村厅）加快海水养殖转型升级，实施水产生态健康养殖示范推广，推动建设新型贝类养殖浮筏（排、球、绳）示范基地1个以上。开展养殖投入品规范使用专项整治行动，推进茅尾海、北仑河口—珍珠湾海上养殖废弃物清理上岸集中处理。（牵头单位：自治区农业农村厅；配合单位：自治区海洋局）推进海水养殖尾水生态处理，规范海水养殖尾水排放，稳步推进海水养殖排污口分类整治，对北防钦三市水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”国家级骨干基地实施尾水监测，推动骨干基地水产养殖尾水净化达标排放或循环利用。（自治区农业农村厅、生态环境厅按职责分工负责）

- 三、加大海洋生态保护修复力度

（十）强化红树林保护修复与监管。深入推动红树林保护修复专项行动，持续加强红树林资源巡护管护，实施常态化、网格化巡查监管，完成营造红树林面积168公顷、修复现有红树林面积810公顷。严格落实《广西红树林资源保护和监管工作机制》，开展沿海国际重要湿地生态监测评估。督促指导建设单位加强平陆运河航道工程周边红树林湿地保护。（牵头单位：自治区林业局、海洋局按职责分工负责；配合单位：自治区生态环境厅、自然资源厅）

（十一）全面实施互花米草治理攻坚。实施互花米草防治专项行动，加强对互花米草防治工作全过程科学指导；重点在北海市实施互花米草集中治理。2024年，力争全区完成互花米草治理面积494公顷，全区互花米草清除率达到60%以上。（自治区林业局、农业农村厅、水利厅、海洋局、自然资源厅、交通运输厅、发展改革委、工业和信息化厅、生态环境厅按职责分工负责）

（十二）加强海洋生物多样性保护。加强海草床、珊瑚礁等典型海洋生态系统保护修复，促进海洋生态功能恢复和提升。（牵头单位：自治区海洋局；配合单位：自治区自然资源厅、林业局、生态环境厅、农业农村厅）建立健全海洋生物多样性监测评估网络体系，开展广西海洋生物多样性调查。加强候鸟、中华白海豚、海草床、珊瑚礁等重点保护对象的监测保护，开展布氏鲸、中国鲎、重要海洋贝类等重点生物物种生态状况及遗传资源调查。（自治区生态环境厅、农业农村厅、自然资源厅、海洋局、林业局按职责分工负责）推进水产种质资源保护，加大产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的保护力度。（自治区农业农村厅牵头负责）督促指导建设单位加强平陆运河各类生物保护，实施牡蛎种质资源异地保护。（自治区生态环境厅、农业农村厅按职责分工负责）

（十三）加强海洋生态保护修复项目监管。持续实施“蓝色海湾”整治行动和海岸带保护修复工程，推动北防钦三市人工岸线生态化、受损岸段整治修复，实施合浦县总江围海堤标准化建设工程，促进生态减灾协同增效。（牵头单位：自治区海洋局；配合单位：自治区自然资源厅、交通运输厅、生态环境厅、林业局、水利厅、园区办）加快推进广西2019—2022年已完工的海洋生态保护修复项目验收；推动北海、钦州市2024年海洋生态保护修复项目实施；组织防城港市申报2025年中央财政支持海洋生态保护修复项目。（牵头单位：自治区海洋局；配合单位：自治区自然资源厅、财政厅、林业局、生态环境厅）

（十四）探索开展海洋碳汇研究。开展蓝碳生态系统碳汇调查监测评估。（牵头单位：自治区海洋局；配合单位：自治区农业农村厅、生态环境厅、自然资源厅、林业局）

- 四、积极推进美丽海湾保护与建设

（十五）有序推进美丽海湾建设。推动涠洲岛和防城港西湾（含江山半岛东岸）申报全国美丽海湾优秀案例，稳步推进北仑河口—珍珠湾、三娘湾等美丽海湾建设，组织开展自治区级美丽海湾优秀案例征集活动。促进北防钦三市总结凝练、交流推广好经验、好做法、好模式，组织开展“采风行”活动。高质量完成广西海湾精细化调查。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：自治区发展改革委、自然资源厅、住房城乡建设厅、农业农村厅、文化和旅游厅、林业局、海洋局、工业和信息化厅）

（十六）深化重点海域综合治理。深入实施茅尾海环境综合治理，落实《广西茅尾海环境综合治理规划》和平陆运河建设生态环保措施，严格控制氮磷入海总量。持续推进铁山港海域环境综合治理，落实《北海铁山港近岸海域入海排污总量削减方案》，推进铁山港湾非法养殖清理工作。开展大风江口海域污染防治攻坚行动，着力解决水质波动问题。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：自治区发展改革委、水利厅、自然资源厅、住房城乡建设厅、农业农村厅、海洋局、林业局，广西海事局）

（十七）推进岸滩和海面漂浮垃圾清洁整治。深入实施海上环卫制度，开展岸滩和海面漂浮垃圾清洁作业，加强入海河流河道管理范围内垃圾清理整治。增设岸滩和海漂垃圾监测点位开展监测。岸滩和海面实现基本清洁（垃圾盖度≤5‰），银滩、涠洲岛、防城港西湾（含江山半岛东岸）和三娘湾达到清洁（垃圾盖度＜0.5‰）。（自治区生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、园区办、海洋局、发展改革委，广西海事局按职责分工负责）

- 五、加强海洋环境风险防范

（十八）防范海上溢油及危险化学品泄漏风险。出台实施《广西壮族自治区海上搜救和溢油应急能力建设规划》，加强船舶溢油、危险化学品事故应急处置能力建设。开展船舶污染事故应急演练，强化船载危险化学品应急救援队伍建设和人才培养。（牵头单位：广西海事局，自治区交通运输厅、应急管理厅按职责分工负责；配合单位：自治区海洋局、生态环境厅、工业和信息化厅）

（十九）强化涉海环境风险源头防范。开展涉海环境风险源排查，摸清涉海环境风险源基础信息，2024年2月底完成排查工作。加强重点区域环境风险源专项检查，推动落实企业环境风险防控主体责任和政府部门监管责任，强化事前预防和源头监管。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：广西海事局，自治区应急管理厅、交通运输厅、工业和信息化厅、园区办）

（二十）强化海洋突发环境事件应急能力建设。制订广西海洋突发环境事件应急预案，推动建立海洋环境突发事件应急响应体系。（自治区生态环境厅牵头负责）强化环境应急监测能力，推动配备广西海洋监测专业船，全年开展1次突发海洋环境事件应急监测联合演练。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：广西海事局，自治区应急管理厅、交通运输厅）

（二十一）强化海洋灾害应急响应处置。推动修订实施赤潮等主要海洋生态灾害应急预案，加强赤潮等生态灾害高发频发区域的全程监测与预警预报能力建设，及时发布预警信息；开展赤潮等海洋生态灾害应急演练，建立健全赤潮等海洋生物暴发事件应急处置机制。（牵头单位：自治区海洋局；配合单位：自治区应急管理厅、生态环境厅）

- 六、强化海洋综合执法监管

（二十二）修订广西海洋环境保护条例。加强对《中华人民共和国海洋环境保护法》的宣贯学习，开展广西海洋环境保护条例修订。（自治区生态环境厅牵头负责）

（二十三）健全海洋生态环境综合执法监管体系。全面落实《北部湾海洋生态环境保护合作框架协议》和《广西“湾长+检察长”协作框架协议》，强化海洋、海事、海警、生态环境、自然资源、农业农村、公安、检察等部门沟通协作，健全海洋生态环境保护行政执法和司法衔接的工作机制，合力破解海洋生态环境保护工作中的重点和难点问题。（自治区公安厅、司法厅、自然资源厅、生态环境厅、农业农村厅，广西海事局，广西海警局按职责分工负责）

（二十四）加强海洋生态环境常态化执法监管巡查。持续开展“碧海”专项执法、“绿盾”自然保护地强化监督检查、渔政专项执法等行动，严厉打击非法占用红树林和沿海防护林、非法倾废、违规用海用岛、非法捕捞、非法养殖等海洋生态环境领域违法违规行为，加强巡航执法，提高日常巡查频次和执法整治力度。（广西海警局，自治区生态环境厅、农业农村厅、林业局、交通运输厅、自然资源厅，广西海事局等按职责分工负责）开展“三无”船舶清理整治工作。（自治区农业农村厅，广西海事局，自治区交通运输厅、应急管理厅、工业和信息化厅、文化和旅游厅、公安厅等按职责分工负责）

（二十五）强化海洋信息化建设。建设湾长制工作监管平台。（自治区生态环境厅牵头负责）积极推进广西海洋大数据中心建设项目，构建广西智慧海洋大数据存储、处理、融合、挖掘、展示的软硬件共享服务平台。（自治区海洋局、数据局按职责分工负责）

（二十六）全力推进督察问题整改。扎实推进中央、自治区生态环境保护督察反馈意见涉海问题整改，加快推进已完成整改的涉海问题验收、销号，对已完成整改销号的涉海问题和群众信访件办理开展“回头看”，做好第三轮中央生态环境保护督察各项迎检准备工作。（自治区生态环境厅、林业局、海洋局、住房城乡建设厅、农业农村厅、交通运输厅等按职责分工负责）持续推进国家自然资源督察海洋督察问题整改，落实广西整改方案，扎实推进问题按期整改销号。（牵头单位：自治区海洋局；配合单位：自治区发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、林业局）

- 七、加强规划实施和引领

（二十七）推进落实“十四五”海洋生态环境保护规划。定期开展规划落实情况调度，督促北防钦三市按序时要求完成规划重点任务措施和工程项目。2024年底前，“十四五”海洋生态环境保护规划重点任务措施和工程项目完成率应不低于73.5%。（自治区生态环境厅、发展改革委、自然资源厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、农业农村厅、林业局、海洋局等按职责分工负责）

（二十八）谋划“十五五”海洋生态环境保护规划。商建“十五五”海洋生态环境规划部门间联合编制机制，组织开展海洋生态环境保护形势研究，提出规划指标目标和重点任务措施设想。（自治区生态环境厅牵头负责）

自治区湾长制办公室加强日常调研指导和工作调度，及时协调解决工作推进过程中的难点、堵点问题，统筹协调各项任务有序开展。自治区湾长制办公室各成员单位按照职责分工，推进2024年各项目标任务如期完成。北防钦三市落实属地主体责任，将工作要点各项目标任务细化分解，制定年度计划和实施方案，确保各项工作稳步推进落实。（自治区湾长制办公室及各成员单位按职责分工负责）制定实施湾长制考核评分细则，开展湾长制工作情况及成效考核。（牵头单位：自治区生态环境厅；配合单位：自治区湾长制办公室各成员单位）开展湾长制、美丽海湾、海洋生态环境保护理念宣传推广，增强群众环保意识，营造全社会关爱海洋、保护海洋、科学开发利用海洋的良好氛围。设立各级湾长公示牌，主动接受社会监督。（牵头单位：自治区生态环境厅、自然资源厅、海洋局等按职责分工负责；配合单位：自治区湾长制办公室各成员单位）

附件：自治区湾长制2024年重点工作目标指标表

- 附  件

- 自治区湾长制2024年重点工作目标指标表

| 序号 | 类型 | 指标 | 广西 | 北海市 | 防城港市 | 钦州市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近岸海域污染防治 | 近岸海域优良水质比例 | 达到国家考核目标要求 | 达到自治区考核目标要求 | 达到自治区考核目标要求 | 达到自治区考核目标要求 |
| 2 |  | 茅尾海国控考核点位水质 | / | / | 消除劣四类 | 消除劣四类 |
| 3 |  | 海水浴场水质优良比例 | / | 银滩海水浴场达到美丽海湾建设标准要求 | 金滩海水浴场达到美丽海湾建设标准要求 | / |
| 4 |  | 入海河流国控断面水质达到国家考核目标比例 | 达到国家考核目标要求 | 100% | 100% | 83.3% |
| 5 |  | 列入监测的直排入海排污口所排废水排放达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 |  | 完成入海排污口整治方案 | / | 2024年6月底前完成 | 2024年6月底前完成 | 2024年6月底前完成 |
| 7 |  | 直排入海排污口整治率 | 按时序完成整治 | 按时序完成整治 | 按时序完成整治 | 按时序完成整治 |
| 8 |  | 新建配套城镇生活污水管网 | / | 完成自治区下达指标任务 | 完成自治区下达指标任务 | 完成自治区下达指标任务 |
| 9 |  | 纳入国家监管的农村黑臭水体消除情况 | 力争到2024年底基本消除 | 力争到2024年底基本消除 | 力争到2024年底基本消除 | 力争到2024年底基本消除 |
| 10 | 美丽海湾保护与建设 | 海湾洁净状况 | 实现基本清洁（垃圾盖度≤5‰） | 全市实现基本清洁（垃圾盖度≤5‰）；银滩、涠洲岛达到清洁（垃圾盖度＜0.5‰） | 全市实现基本清洁（垃圾盖度≤5‰）；防城港西湾（含江山半岛东岸）达到清洁（垃圾盖度＜0.5‰） | 全市实现基本清洁（垃圾盖度≤5‰）；三娘湾达到清洁（垃圾盖度＜0.5‰） |
| 11 |  | 美丽海湾建设情况 | / | 涠洲岛完成申报，力争入选全国美丽海湾优秀案例 | 防城港西湾（含江山半岛东岸）完成申报，力争入选全国美丽海湾优秀案例 | 有序推进美丽海湾建设 |
| 12 |  | 大陆自然岸线保有率 | 完成国家下达任务目标 | 完成国家下达任务目标 | 完成国家下达任务目标 | 完成国家下达任务目标 |
| 13 |  | 营造红树林面积 | 168公顷 | 168公顷 | / | / |
| 14 |  | 修复现有红树林面积 | 810公顷 | 390公顷 | 160公顷 | 260公顷 |
| 15 |  | 全区互花米草清除率、互花米草完成治理面积 | 60%以上、494公顷 | 494公顷 | / | / |
| 16 | 重点工作推进 | 湾长巡湾 | 自治区级湾长对责任海湾每年巡查不少于1次 | 市级湾长对责任海湾每半年巡查不少于1次，县级湾长对责任海湾每季度巡查不少于1次 | 市级湾长对责任海湾每半年巡查不少于1次，县级湾长对责任海湾每季度巡查不少于1次 | 市级湾长对责任海湾每半年巡查不少于1次，县级湾长对责任海湾每季度巡查不少于1次 |
| 17 |  | 工作报告 | / | 按要求报送半年和年度工作报告 | 按要求报送半年和年度工作报告 | 按要求报送半年和年度工作报告 |
| 18 |  | “十四五”海洋生态环境保护规划重点任务措施和工程项目完成率 | 73.5% | 78.4% | 71.8% | 72.7% |